51 kiểm tra increment cuối sprint 14

| mã | bằng chứng | phân loại | cách trình bày |
| --- | --- | --- | --- |
| sc-61 | 80 80 kiểm thử đạt không còn lỗi cao | đạt các bằng chứng kiểm thử đã nêu | trình bày kết quả xác nhận đủ done trước khi công nhận done |
| sc-62 | 70 78 đạt còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | chưa done | nêu 8 ca lỗi và ảnh hưởng |
| sc-63 | 74 80 ca đúng còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | chưa done | nêu lỗi còn tồn tại và rủi ro |
| sc-64 | 60 60 kiểm thử chính đạt đang chờ kiểm tra che sđt | chưa done | chờ xác minh yêu cầu quyền riêng tư |
| sc-65 | 42 42 đạt kiểm tra quyền riêng tư đạt | đạt các bằng chứng đã nêu | trình bày kết quả và xác nhận các tiêu chí done còn lại |

hai điểm sai của review cũ:

gọi cả 5 hạng mục là done dù sc-62 sc-63 còn lỗi và sc-64 chưa hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư

hứa thực hiện mọi feedback khiến phản hồi bị nhầm thành cam kết và làm mất quyền ưu tiên product backlog của product owner (po)

52 thiết kế sprint review – 60 phút

mục tiêu: kiểm tra increment theo done nhận phản hồi và thống nhất hướng xem xét tiếp theo

| thời gian | hoạt động | vai trò và câu hỏi mở |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | nhắc sprint goal | scrum master điều phối sprint goal đã đạt đến đâu? |
| 15 phút | trình bày increment | developers trình bày bằng chứng done phần chưa done và lỗi còn lại |
| 15 phút | demo luồng cskh | người tham dự thử luồng nhận hội thoại trạng thái đơn và lịch sử điều gì còn thiếu để sử dụng hiệu quả? |
| 15 phút | thu thập feedback | po cskh và người liên quan trao đổi hai chiều vấn đề nào ảnh hưởng lớn nhất đến khách hàng? |
| 10 phút | tổng hợp và kết thúc | po xem xét phản hồi để cập nhật product backlog không hứa làm mọi yêu cầu |

feedback log

| mã | nguồn | bằng chứng feedback | điểm cần làm rõ | hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f-01 | người yêu cầu tự động hóa | mong muốn tự động hóa 90% | 90% tính trên loại công việc nào? | po xem xét product backlog xác định chỉ số đo |
| f-02 | cskh người sử dụng | muốn chuyển hội thoại sớm hơn | sớm là bao lâu? | làm rõ thời gian chuyển và đo thời gian thực tế |
| f-03 | người sử dụng đánh giá quyền riêng tư | còn hiển thị sđt | vị trí nào còn sđt? che theo tiêu chí nào? | xác minh quyền riêng tư trước khi công nhận done |
| f-04 | cskh người sử dụng | thiếu lịch sử đa kênh | cần xem những kênh và thông tin nào? | po đánh giá và ưu tiên yêu cầu |
| f-05 | dữ liệu hiệu năng | p95 lệch mục tiêu | p95 thực tế và mục tiêu là bao nhiêu? | bổ sung số liệu xác định nguyên nhân và xem xét backlog |

lưu ý: nguồn cụ thể và số liệu p95 chưa được cung cấp cần xác minh tại review không tự giả định

53 thiết kế sprint retrospective – 60 phút

mục tiêu: cải thiện cách làm việc không đánh giá hay đổ lỗi cá nhân không mời quản lý vận hành

| bước | thời gian | hoạt động |
| --- | --- | --- |
| data | 10 phút | nêu dữ liệu: đổi quy tắc qua tin nhắn staging ngày 4 integration test ngày 8 mức an toàn 28 5 viết ý kiến ẩn danh |
| insight | 20 phút | gom thẻ thành theme tìm nguyên nhân tập trung vào quy trình và thông tin thay vì tên người |
| action | 20 phút | cả nhóm chọn tối đa 2 hành động cải tiến có thể kiểm tra |
| follow-up | 10 phút | chốt nhóm theo dõi thời điểm kiểm tra bằng chứng và cách báo kết quả ở sprint 15 |

rà soát action cũ

loại bỏ hành động mơ hồ như cải thiện phối hợp vì không có tiêu chí kiểm tra

thay hành động cá nhân hóa bằng cải tiến quy trình của cả nhóm

không để po tự chọn giải pháp thay scrum team nhóm cùng thảo luận và quyết định hành động cải tiến

action item

| hành động | người nhóm theo dõi | khi kiểm tra | bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| công khai quy tắc chuyển hội thoại và cập nhật mọi thay đổi vào tài liệu chung | scrum team | trong sprint 15 | có tài liệu chung các thành viên xác nhận đã tiếp cận và hiểu quy tắc |
| bắt đầu integration test sớm khi môi trường sẵn sàng theo dõi lỗi trước khi kết thúc sprint | developers | trong sprint 15 và tại retro kế tiếp | có thời điểm bắt đầu kiểm thử kết quả kiểm thử và danh sách lỗi được ghi nhận |

54 Chọn kỹ thuật Retrospective

| tiêu chí | start–stop–continue | 4ls |
| --- | --- | --- |
| an toàn | có thể ngại nêu vấn đề nhạy cảm nếu viết công khai | có thể thu thập trải nghiệm ẩn danh trước khi thảo luận |
| tìm nguyên nhân | tập trung vào hành vi cần bắt đầu dừng duy trì | khai thác điều thích học được thiếu và mong muốn |
| hành động | nhanh dễ chuyển thành việc cần làm | cần thêm bước chuyển insight thành hành động |
| thời lượng | dễ kiểm soát trong 60 phút | cần giới hạn thời gian thảo luận |
| người ít nói | có thể ít chia sẻ nếu thiếu an toàn | có cơ hội đóng góp qua thẻ ẩn danh |

lựa chọn: 4ls mức an toàn chỉ 28 5 và retro trước đây có đổ lỗi nên nhóm cần ưu tiên thu thập trải nghiệm an toàn và tìm nguyên nhân trước đánh đổi là mất thêm thời gian để chốt hành động vì vậy giới hạn tối đa 2 action item

điều kiện đổi hoặc kết hợp: nếu nhóm đã an toàn hơn nhưng thường không chốt được hành động trong 60 phút có thể dùng 4ls để thu thập và tìm insight sau đó dùng start–stop–continue để chốt hành động

55 chu trình inspect and adapt sang sprint 15

truy vết feedback và action

| nội dung | theo dõi trong sprint 15 |
| --- | --- |
| feedback f-03: còn sđt | po xem xét yêu cầu developers cung cấp bằng chứng kiểm tra che sđt chỉ công nhận done khi đạt yêu cầu quyền riêng tư |
| action: công khai quy tắc chuyển hội thoại | scrum team theo dõi việc cập nhật tài liệu và xác nhận thành viên hiểu quy tắc tại retro kế tiếp |